様式第１号

中間前金払認定申請書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備考 |  |
| 上記工事について、さぬき市建設工事執行規則第３８条第３項の規定により中間前金払の 認定を申請します。 さぬき市長 様 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者 ㊞ |  |

添付書類

①工事工程表（施工内容がわかるもの）

②工事履行報告書（様式第４号）

③工事写真等

様式第２号

中間前金払認定書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |
| 契約金額 |  |
| 契約年月日 |  |
| 備考 |  |
| 上記工事について、その進捗等を確認したところ、中間前金払をすることができる要件を 具備していることを認定します。 様 年 月 日 さぬき市長 |  |

様式第３号

中間前金払請求書

年　　月　　日

さぬき市長　　　　　　　　様

住所

商号又は名称

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり、工事請負代金にかかる中間前金払を請求します。

記

一金　　　　　　　　　　　　　　　円（さぬき市建設工事執行規則第３８条第３項の請求金額）

(工事請負代金額の１００分の２０以内相当額、１０万円未満の端数切捨て)

１　工事名

２　請負代金額　一金　　　　　　　　　　　　円

３　保証内容　　 保証証書に記載のとおり

様式第４号

工事履行報告書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 |  |

| 月別 | 予定工程（％） ( )内は工程変更後 | 実施工程（％） ( )内は工程変更後 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| 月 | ％( ) | ％( ) |  |
| （特記事項） |  |  |  |

様式第４号　　　記載例

工事履行報告書

| 工事名 | ○○年度○○○○○○○○○○○○工事 |
| --- | --- |
| 工事場所 | さぬき市○○○○○○地内 |
| 工期 | ○○年６月１日～○○年５月３１日 |

| 月別 | 予定工程（％） ( )内は工程変更後 | 実施工程（％） ( )内は工程変更後 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ６月 | 0.0％( ) | 0.0％( ) |  |
| ７月 | 0.0％( ) | 0.0％( ) |  |
| ８月 | 2.3％( ) | 0.8％( ) |  |
| ９月 | 4.8％( ) | 4.0％( ) |  |
| １０月 | 11.3％( ) | 8.2％( ) |  |
| １１月 | 18.1％( ) | 15.1％( ) |  |
| １２月 | 27.6％( ) | 32.5％( ) |  |
| １月 | 37.6％( ) | 56.0％( ) | ＞50％ |
| ２月 | 55.8％( ) | ％( ) |  |
| ３月 | 76.8％( ) | ％( ) |  |
| ４月 | 98.2％( ) | ％( ) |  |
| ５月 | 100.0％( ) | ％( ) |  |
| （特記事項） |  |  |  |